|  |  |
| --- | --- |
| **Cotización de Servicio de Desarrollo Web para:**  **Nty Designs** | **Costo Estimado**  $6,480.00 |

Detalles del proyecto

Diseño de página web, optimización para motores de búsqueda, página de Facebook y

y creación de ficha de Google Mi Negocio. El objetivo primario es generar prospectos / clientes que lleguen al sitio web a través del posicionamiento en buscadores. Al final del proyecto **Nty Designs** tendrá una página web amigable con sus visitantes, aparecerá arriba en los motores de búsqueda y atraerá visitas orgánicas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Tiempo estimado | Costo ($) |
| Servicio de Hospedaje Web y Dominio Personalizado (Primer año) | N/A | $1,200.00 |
| Diseño de página web con 5 secciones y 3 cuentas de correo | Entre 7 y 10 días hábiles | $4,500.00 |
| Optimización SEO para buscadores (Google, Bing y Yahoo!) | 7 días después de entregar página web | $1,000.00 |
| Verificación y Optimización ficha Google Mi Negocio | 3 días | $500.00 |
| Mantenimiento de sitio web (Incluye renovación de dominio) | - | Gratis 1er año ($1000 anual) |
| Creación de Página de Facebook (precio regular $500) | 3 días | Incluido en paquete |
|  | Subtotal | $6,000.00 |
|  | Descuento hasta el 25 octubre - 10% | -$600 |
|  | TOTAL en pesos | $6,480.00 |

Detalles, términos y condiciones

La página web constará de 5 secciones: Inicio, Servicios, Catalogo, Contacto y Preguntas Frecuentes (estos solo son nombres sugeridos, pueden cambiarse).

La página web será entregada entre 7 y 10 días hábiles después de haber recibido todo el material para su diseño. La optimización SEO se puede realizar con la página activa y se termina 7 días después de entregar el sitio web completo.

La creación de la ficha de Google Mi Negocio consta de agregar la información de la empresa al directorio de Google y verificar la propiedad. La optimización se realiza de acuerdo a las metas de posicionamiento, como las palabras clave. Por ejemplo: cuando alguien busque en Google “Personalización de playeras”.

El mantenimiento web consta de actualizar los programas internos cuando se requiera, así como de arreglar cualquier desperfecto técnico. Incluye cambios menores (por ejemplo: corregir la ortografía). No incluye cambios mayores al sitio web, como agregar secciones, cambio de temas o cualquier cosa que involucre más de una hora de trabajo por mes.

El hospedaje web y la renovación de dominio (nombre de la página web) van incluídos en el cargo de mantenimiento.

La creación de la página de facebook consta de agregar foto del perfil, el encabezado, de escoger el tipo de acomodo para **NTY Designs** y de llenar la información necesaria.

Se requiere de 50% de anticipo para iniciar el proyecto y 50% al terminarlo.

Quedo atento a cualquier comentario o pregunta.

**César Eduardo Rivera Jarillo**

Director Agencia Punto Creativo

www.agenciapuntocreativo.com.mx

[crivera@agenciapuntocreativo.com.mx](mailto:crivera@agenciapuntocreativo.com.mx)

Teléfonos:

+52 5518448244